中华女子学院改建校本部体育场及设施工程监理服务

采购项目综合比选公告

中华女子学院改建校本部体育场及设施工程监理服务采购项目，现邀请合格的供应商进行综合比选。

一、工程概况

1.工程名称：中华女子学院改建校本部体育场及设施工程

2.工程地点：北京市朝阳区育慧东路1号

3.资金来源：财政拨款

4.建设单位：中华女子学院

5.计划工期：60天，暂定计划开工日期：2021年6月1日，暂定计划竣工日期：2021年7月31日。

6.工程施工合同价：3528404.19元

二、项目基本情况简述

我校体育场已超使用年限，存在跑道塑胶老化、地面不平、布局不合理等问题，亟需进行改造，中华女子学院改建校本部体育场及设施工程已于2020年获得财政专项批复，现需采购监理单位。

三、供应商必须符合的条件

供应商应具备《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行综合比选文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其他组织）。同时还应具备以下条件：

1、本项目不接受联合体参选。供应商中选后不得将中选项目分包或转让给其他主体实施。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、供应商须列入中共中央直属机关2020-2022年度建设工程监理定点采购名单内。

4、供应商须为具有甲级资质的监理单位。

5、监理服务要求：工程监理单位受建设单位委托，根据相关法律法规及合同约定，对施工过程进行全面管理与监督，具体包括：进度控制、质量控制、投资控制、安全文明管理、合同管理、信息管理、组织协调（即：三控三管一协调）等。

四、综合比选方式和要求

- 综合比选文件应包括但不限于以下内容（均须加盖本单位公章）：

- 1、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

- 2、报价一览表（格式须按附件2填写）（包含计费依据及计算明细）

- 3、中直机关2020-2022年零星建设工程监理服务采购项目定点供应商资格证明文件；

- 4、合法有效的市政公用工程监理甲级资质证书；

- 5、供应商将严格遵守国家法律法规及学校管理制度，为本项目承担工程监理任务的承诺函。

- 6、拟派驻本项目的人员配置资料：

（1）供应商拟派驻项目的总监理工程师资料（含简历、中华人

民共和国注册监理工程师注册执业证书、工程技术专业高级工程师任职资格证书，3年以上担任总监理工程师从业经历证明）

（2）供应商拟派驻项目的专业监理师资料（含简历、注册执业

证书、担任专业监理工程师从业经历证明）

（3）供应商与拟派驻项目的监理工程师（包含总监理工程师、

专业监理师）签订的处于合同存续期间的聘用合同；

（4）供应商为拟派驻项目的监理工程师（包含总监理工程师、

专业监理师）缴纳社会保险的证明文件（近半年内任意一个月）；

- 7、针对本项目的监理服务大纲，包含但不限于以下：

- （1）总监及其他主要管理人员到位的保证措施；

- （2）实施建设工程监理的理念；

- （3）针对“三控三管一协调”拟定的控制措施，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述；

- （4）为更好地完成本项目的监理工作，供应商按照自身的实际经验，对本项目监理工作提出良好的建议；

- 8、拟投入本项目的检测设备一览表，并附购买或租赁合同首页及盖章页扫描件。

- 9、近2年内类似本项目同类工程监理服务业绩合同复印件（近2年内合同关键页复印件可认定为有效证明文件）；

- 10、疫情防控管理措施；

- 11、报价人认为有利于评审的其他资料（如质量管理/环境管理

- /职业健康安全管理体系认证证书）。

- 本项目采用综合比选方式择优确定供应商，项目预算为10.38万元。超过预算或未提供上述1-5项内容或未密封及装订的综合比选文件将被作为无效文件。综合比选文件未办理书面登记手续，或送达时间晚于截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的综合比选文件恕不接受。综合比选文件正副本共一式3份，正本1份，副本2份，须装订成册，密封完整，封套写清“【项目名称】综合比选文件”及公司名称、联系人等信息并加贴封条，在封口处加盖单位公章。

- 接收综合比选响应文件截止时间：2021年4月22日16时前（北京时间）。

- 接收综合比选响应文件地点：中华女子学院南门。

五、结算方式及付款方式

1、本合同为固定总价合同。

- 2、合同签订10日内，供应商提供增值税发票后支付合同价款的30%；

- 3、监理工期过半且工程量完成至50%并经甲方计量通过后10日内，供应商提供增值税发票后支付合同价款的40%；

- 4、工程通过竣工验收，施工合同通过审计结算后再支付剩余合同价款的30%；

六、踏勘时间及要求

- 踏勘集合时间：2021年4月19日14时前（北京时间）

- 踏勘集合地点：中华女子学院南门。

- 踏勘要求：供应商应委派代表参加，参加踏勘的供应商代表应携带法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（均加盖公章）。

七、联系方式

- 电话：（010）84659195

- 地址：北京市朝阳区育慧东路1号     邮政编码：100101

八、其余详附件

- 附件1：中华女子学院改建校本部体育场及设施工程监理服务采购项目需求

附件2：报价一览表

附件1：中华女子学院改建校本部体育场及设施工程监理采购需求

- 项目概述

1.1项目名称：中华女子学院改建校本部体育场及设施工程

1.2建设地点：北京市朝阳区育慧东路1号

1.3工程性质：维修改造工程

1.4监理预算：10.38万元

1.5工程规模：约6500㎡，以图纸及工程量清单为准

1.6工程投资：资金已落实

1.7工程特征：原有运动场面层、透水砖面层及基层的拆除，塑胶跑道、球场面层的新建，排水沟盖板的更换及清淤；甲供配套设施（配套照明设施、球场围网、主席台、看台、旗杆台、LED显示屏、音响系统等）的安装；场地周围花池及暖气沟的修缮。

1.8计划工期：60天

暂定计划开工日期为：2021年 6月1日

暂定计划竣工日期为：2021年 7月 31日

### 二、要求监理单位具有甲级资质。供应商必须具备中直机关2020-2022年度建设工程监理定点供应商资格。

### 三、监理服务要求

### 工程监理单位受建设单位委托，根据相关法律法规及合同约定，对施工过程进行全面管理与监督，具体包括：进度控制、质量控制、投资控制、安全文明管理、合同管理、信息管理、组织协调（即：三控三管一协调）等。

附件2：

报价一览表

项目名称：中华女子学院改建校本部体育场及设施工程监理服务采购项目

报价人名称：

报价总额：（大写）                             ￥         元

报价有效期限：90 (日历) 日

联系人：                           联系电话：

监理服务要求：工程监理单位受建设单位委托，根据相关法律法规及合同约定，对施工过程进行全面管理与监督，具体包括：进度控制、质量控制、投资控制、安全文明管理、合同管理、信息管理、组织协调（即：三控三管一协调）等。

报价清单：

| 序号 | 项目名称 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华女子学院改建校本部体育场及设施工程监理服务采购项目 |  |  |
| 2 | 总计 |  |  |

报价说明（必须填写）：

1、计费依据：

2、计算明细：

以上报价包含监理服务费、税费等所有全部相关费用。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

报价人盖章：

年    月    日